Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue. Lý do: Vấn đề của Sprint đã rõ ràng, thời gian họp ngắn (45 phút) và nhóm muốn hướng thẳng đến các hành động cải tiến thực tế ngay trong Sprint tiếp theo. ........................................................................................................................

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | …Stop: Dồn việc gây quá tải và phát hiện lỗi muộn, cần dừng cách làm này. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | …Stop: Cần dừng việc trì hoãn thông báo lỗi để nhóm có đủ thời gian xử lý. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | …Start: Cần bắt đầu cải tiến tính năng lọc giá để đáp ứng tốt hơn trải nghiệm người dùng. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | … Start: Cần bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động vào DoD trong Sprint tới. |

Nv2

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| …DT-01 | Quy trình & Công cụ… | …Thiếu kiểm thử cuốn chiếu (testing song song với quá trình phát triển); chưa đưa việc kiểm thử di động vào định nghĩa hoàn thành (DoD) rõ ràng từ đầu |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đưa việc kiểm thử tính năng hoàn thành song song (hoặc chậm nhất trước 2 ngày kết thúc Sprint) vào DoD mới. | Scrum Master (Duy) & Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) | Cuối Sprint 3 | Checklist Definition of Done được cập nhật và biên bản Sprint 3. |

### Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Thứ tự 5 bước:H3 → H2  → H5 → H1 → H6

- Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo) vì vi phạm nguyên tắc tự tổ chức (self-organization) của Scrum; giải pháp cải tiến phải do cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất quyết định.

- Lời mở đầu:"Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi Sprint Retrospective hôm nay. Mục tiêu của chúng ta trong 45 phút tới là cùng nhìn lại những điểm làm tốt và chưa tốt trong Sprint vừa qua theo tinh thần cởi mở, xây dựng và tuyệt đối không đổ lỗi cá nhân, từ đó tìm ra giải pháp cải tiến thiết thực cho Sprint tiếp theo."